Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.23 ZO.1.2019                                    		Otwock, dnia 20 września 2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA  USŁUGI

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro Dyrektor Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ( MCLCHPiG ) w Otwocku ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i rozbudowę dróg wewnętrznych na terenie MCLCHPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91  w ramach zadania pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 – etap I dokumentacja projektowa”.

- ZAMAWIAJĄCY:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (MCLChPiG) w Otwocku ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock

Tel/Fax: +48 (22) 34 46 474

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

REGON: 000676714
NIP: 5321664002
KRS: 0000080790

Numer rachunku bankowego:
66124060741111000049980149 Bank Pekao SA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wszystkie niezbędne branże (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub równoważnej decyzji pozwalającej na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 – etap I dokumentacja projektowa".

Zadanie obejmuje m.in. inwentaryzację, opracowanie projektu drogowego, projektu systemu odprowadzenia wód opadowych, projektu oświetlenia, monitoringu, zieleni, organizacji ruchu, projekty usunięcia wszystkich kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej uzgodnione z gestorami sieci i urządzeń, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych,  mapa do celów projektowych, informację BIOZ.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać także wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i ekspertyzy. Niezbędne są uzgodnienia konserwatorskie z uwagi na wpis całego terenu do rejestru zabytków (decyzja 1732/2006) oraz opinia rzeczoznawcy w zakresie spełnienia wymogów i dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż.

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana na podstawie „Koncepcji remontu i rozbudowy dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiG”. Rysunek układu drogowego stanowi załącznik nr 1, a pełna wersja dokumentu dostępna jest w siedzibie wykonawcy.

W ramach realizacji zadania modernizacji dróg uwzględniono m.in.:

- utworzenie pożarowej drogi dojazdowej do Pawilonu Głównego od strony południowej,

- utworzenie drogi dojazdowej do Pawilonów A, B i C od strony lasu,

- udrożnienie pożarowej drogi ewakuacyjnej (przebudowa bramy),

- zabezpieczenie miejsc zawracania dla wozów strażackich,

- odsunięcie istniejących dróg od Pawilonu Głównego w sposób zgodny z przepisami ppoż.,

- utworzenie minimum 40 dodatkowych miejsc postojowych,

- uzupełnienie 400 m ogrodzenia,

- oświetlenie terenu lampami solarnymi,

- rozbudowę instalacji monitoringu,

- oznakowanie dróg wewnętrznych oraz uporządkowanie w obrębie realizowanej inwestycji terenów zielonych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- opracowanie projektu budowlanego (wszelkie niezbędne branże) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.) w ilości 5 egzemplarzy + 1 wersja elektroniczna,

- opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno — użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129) - w ilości 5 egzemplarzy + 1 wersja elektroniczna,

- opracowanie przedmiaru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno — użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129) - 2 kpl. + 1 wersja elektroniczna,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji - 2 kpl. + 1 wersja elektroniczna,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129) - 2 egz. + 1 wersja elektroniczna,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów — 2 egz. + 1 wersja elektroniczna,

- w przypadku zaistnienia konieczności - opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 33 z późn. zm.),

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, oświadczeń i decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej,

- opracowanie projektów branżowych w przypadku wystąpienia kolizji wynikających z uzyskanych uzgodnień,

- wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji organów oraz wynikłych ze zmiany przepisów prawa,

- prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych inwestycji,

- w przypadku konieczności składania wyjaśnień w procedurze aplikowania Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (MCLCHPiG) w Otwocku ul. Narutowicza 80 o dofinansowanie przedsięwzięcia, udzielanie wymaganych wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji,

- udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego na etapie prowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych przedsięwzięcia,

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej umożliwiającej realizację zadania.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie sporządzona w sposób i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz będzie zgodna z:

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno — użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 1129),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

- ustawą Prawo budowlane z dnia7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. Z 2016r. Poz. 290 z późn. zm.),

- wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Normach,

- zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące wymagania:

  - posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie.

  - posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczas zrealizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum 1 usługę na terenie objętym ochrona konserwatora zabytków, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej o podobnym charakterze o wartości wynikających z projektu robót budowlanych powyżej 1 miliona złotych zł brutto.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

- W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę co najmniej 1 opinii (lub protokołu odbioru dokumentacji projektowej) stanowiącej referencje potwierdzające opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,

- wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie.

- OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi obejmować całość zamówienia

- Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

- Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- „Formularz ofertowy” oraz pozostałe załączniki winny być podpisane przez upoważnioną osobę.

- Ofertę należy umieścić w kopercie, oznaczyć pieczęcią Wykonawcy lub słownie oraz zapisem: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i rozbudowę dróg wewnętrznych na terenie MCLCHPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 – etap I dokumentacja projektowa”.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

Terminy realizacji i odbiór końcowy.

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:

- Wykonanie inwentaryzacji do 31 listopada 2019 roku

- Opracowanie projektu budowlanego do31 marca 2020 roku Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej - do 30 września 2020 roku

- PŁATNOŚĆ

Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:

- 70% wynagrodzenia będzie płatne po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- pozostałe 30% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót związanych z realizacją zadania,

na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania.

- WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

  - Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

  - Wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie.- co najmniej 1 opinia (lub protokoły odbioru dokumentacji projektowej) stanowiąca referencje potwierdzające opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej.

3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- Oferty należy składać listownie (decyduje data wpływu i godzina) lub osobiście w Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock(sekretariat) - do 30 września 2019 roku do godz. 14:00.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Cena 100%

- POSTANOWIENIA OGÓLNE. |

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.

- Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

- Informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego udziela się pod nt. tel. 22 34 46 426 w.  oraz Koordynator ds. Inwestycji tel. 512 234 360.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,

|Załącznik nr 1- zarys Koncepcji remontu i rozbudowy dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiG” opracowany w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych

Załącznik nr 1

O F E R T A ..................................., dnia........................... pieczątka firmowa I. Dane Wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i rozbudowę dróg wewnętrznych na terenie MCLCHPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 w ramach zadania pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 – etap I dokumentacja projektowa”.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

- w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia oraz pozostałe  wymagane warunki

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania dla oferowanego przedmiotu zamówienia :

Cena

Wartość  netto….          ./ słownie  +     % podatku VAT w kwocie ….  = wartość brutto ……/ słownie ……………

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić ).                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

nr spr 23/ZO//2019                                                                             Załącznik nr 2 do Z O

Zamawiający:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock , ul. Narutowicza 80

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby Zapytania ofertowego        prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w…………..…………………………………………………..…………………………………

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….., w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis0