Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.23 ZO.2.2019                                    		Otwock, dnia 26 września 2019 r

Dotyczy Zapytania ofertowego  na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i rozbudowę dróg wewnętrznych na terenie MCLCHPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91  w ramach zadania pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 – etap I dokumentacja projektowa”.

Od Wykonawców wpłynęły pytania :

- Czy Zamawiający posiada aktualne warunki zabudowy obejmujące przedmiot zamówienia, czy zobowiązany do tego będzie projektant? W przypadku konieczności uzyskania takiej decyzji jaki czas należy założyć na jej uzyskanie? Czy przekroczenie tego czasu stanowić będzie podstawę do przedłużenia terminów umownych?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie posiada aktualnych warunków zabudowy. Do  uzyskania zobowiązany jest projektant. Okres od złożenia wniosku o warunki zabudowy do czasu jego otrzymania nie będzie wliczany w okres realizacji zamówienia.

- W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jaki czas należy założyć na jej uzyskanie? Czy przekroczenie tego czasu stanowić będzie podstawę do przedłużenia terminów umownych?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie przewidujemy uzyskania decyzji o warunkach środowiskowych, natomiast jeżeli byłoby to konieczne, przewidujemy wydłużenie terminu realizacji zamówienia

- Czy oferta ma obejmować zakresem przygotowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku nałożenia takiego obowiązku?

Odpowiedź Zamawiającego :

Rozwiązanie jest w odpowiedzi na pyt. Nr 2.

- Czy projekty wykonawcze dotyczą branży drogowej czy wszelkich niezbędnych branż?

Odpowiedź Zamawiającego :

Projekt wykonawczy dotyczy branży drogowej, inne branże  projekty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub równoważnego .

- Czy projekty budowlane poszczególnych branż mają być obligatoryjnie uzgodnione przez gestorów czy przygotowane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź Zamawiającego :

W zakresie uwzględnionym do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Czy oferta ma obejmować sprawowanie nadzoru autorskiego?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, ale na podstawie odrębnej umowy .

Do wiadomości

strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl