Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP/26.15. ZO.1.2020                                   		              Otwock, dn. 19.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  Usługi

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa  :

Dokumentacja projektowa - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona w terminie  do 30.09.2020 .

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 26.05.2020r do godz. 09:00 .

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:           www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium wyboru | Znaczenie |
| --- | --- |
| 1. Cena oferty | 80,00% |
| 2. Doświadczenie | 20,00% |

Kryteria oceny:

80% - cena

20% - doświadczenie (ilość opracowanych dokumentacji projektowych dla obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków – 10 pkt/szt.; referencje potwierdzające wysoką jakość wykonanych prac projektowych – 5 pkt./szt.).

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieuzyskania dotacji do projektu od MWKZiUM

VIII. ZAŁĄCZNIKI

  - Opis przedmiotu zamówienia

  - Wzór formularza ofertowego

  - Wzór umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 				                Załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania „Rewitalizacja bramy wjazdowej na teren MCLChPiG przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku”.

- Opis historyczny i stan obecny

Brama wraz z dwoma budynkami wjazdowymi powstała przed 1929 rokiem. Stanowiła ona wówczas wizytówkę luksusowego sanatorium mieszczącego się w Pawilonie Głównym. W 2006 roku zespół budynków przejazdu bramnego został wpisany do rejestru zabytków (A-714) i objęty opieką konserwatorską. Obecnie jeden z budynków bramy jest wyłączony z użytkowania, a drugi pozostaje w bardzo złym stanie technicznym. Rewitalizacja obu obiektów zakłada ich generalną renowację oraz dostosowanie do współczesnych wymagań ppoż. i aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, a w konsekwencji przywrócenie funkcji użytkowych obiektów. Odnowienie i przebudowa dwóch budynków bramy o łącznej powierzchni użytkowej ponad 120m2 pozwoli na utworzenie nowoczesnej portierni, wydzielenie pomieszczeń gospodarczych i socjalnych oraz punktu handlowo-usługowego.

- Podstawa wykonania

Należy sprawdzić aktualność przepisów ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej. Wszystkie przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu  pełnym aktualnym.

Podstawą wykonania zamówienia są zalecenia konserwatorskie, program funkcjonalno-użytkowy oraz obowiązujące przepisy budowlane, p. poż., bhp, i inne właściwe, w tym:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018.1986 z późn. zm.).

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018.1202  z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.130.1389).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2016.191 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2012.462 wraz późniejszymi zmianami) na rozwiązania materiałowe deklaracje zgodności, certyfikaty.

- i inne;

- zalecenia konserwatorskie z dnia 5.08.2019r. (WN.5183.232.2019.WER).

Obiekt w poziomie parteru powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów  budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami wiedzy technicznej. Prace należy prowadzić zgodnie z programem prac konserwatorskich i pod nadzorem MWKZ.

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zamawiający dopuszcza niewielkie modyfikacje rozwiązań architektonicznych z zachowaniem wymogów zawartych w PFU, dla których wyrazi akceptację. Prace projektowe i realizacja objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, z przywołanymi w nim przepisami, zgodnie z decyzją o lokalizacji celu publicznego, z zapisami umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Zaprojektowane i wykonane elementy, urządzenia oraz instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań przepisów budowlanych, dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród (w ramach dopuszczonych przez Konserwatora zabytków).

- programem prac konserwatorskich.

Należy uwzględnić, że przedmiotowa budowla wpisana jest do rejestru zabytków i wszystkie proponowane rozwiązania nie mogą naruszać substancji zabytkowej bez zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Nie należy odtwarzać elementów z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych (metody i materiały tradycyjne).

Nie dopuszcza się zaprojektowania i użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia lub wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Na podstawie dokumentacji należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna składać się z:

Etap I

1. projektu budowlanego w tym planu zagospodarowania terenu;

2. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3. wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii dotyczących realizowanego przedsięwzięcia oraz uzyskania koniecznych pozwoleń na odstępstwa, w przypadku braku możliwości spełnienia obecnie wymaganych przepisów technicznych i prawnych; w tym decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Etap II

4. projektów wykonawczych;

5. kosztorysów i przedmiaru robót;

6. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

Etap III

8. pozwolenie na budowę.

Pozostałe uwarunkowania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu opracowania z prawomocną decyzja o pozwoleniu na budowę .

2. Dokumentacja projektowa lub jej część przekazywana Zamawiającemu będzie kompletna.

3. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej lub jej części dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa lub jej część jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym.

4. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej części jest siedziba Zamawiającego, sposób przekazania i odbioru dokumentacji projektowej lub jej części wykonanych w poszczególnych etapach wskazany zostanie w umowie.

5. Przy przekazaniu pracy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej. W dniu przekazania Zamawiający potwierdza jedynie otrzymanie. Sprawdzenie zostanie wykonane w terminie 14 dni od dostarczenia.

6. Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej lub jej części, które polegać będą na realizacji na podstawie dokumentacji projektowej lub jej części, do posługiwania się dokumentacją projektową lub jej częściami przez właściwe organy administracyjne m.in. w celu udzielenia zamówienia publicznego, do prezentacji dokumentacji projektowej w ramach aktywności organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty.  Wraz z przekazaniem dokumentacji następuje przeniesienie praw autorskich na warunkach określonych w umowie.

7. Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej lub jej części pod kątem zgodności jej wykonania z zamówieniem.

8. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej części będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie 14 dni wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części i wezwie Wykonawcę, aby w terminie 5 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości.

9. W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany Protokół Odbioru Usług.

10. Jeżeli dokumentacja projektowa lub jej część przekazana Zamawiającemu po usunięciu nieprawidłowości dalej będzie niekompletna, a wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

11. Odbiór Dokumentacji projektowej lub jej części uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru.

Projekty wykonawcze powinny zostać poddane kontroli Zamawiającego w aspekcie zgodności z Programem funkcjonalno-użytkowym w terminie nie krótszym niż 21 dni przed upływem umownego terminu zakończenia prac projektowych.

- Zakres rzeczowy zadania.

W ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac poprzedzających proces projektowania. W szczególności w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględnić należy:

- Inwentaryzacja budowlana;

- Ekspertyzy techniczne w zakresie niezbędnym do realizacji projektu zgodnie z programem prac konserwatorskich;

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego łącznie z projektem zagospodarowania terenu wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

- Uzgodnienie programu prac konserwatorskich oraz koordynacja tych prac;

- Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego;

- Wykonanie projektu układu zieleni;

- Wizualizacja budynków;

- Wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót;

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Wykonanie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę;

- Pełnienie nieodpłatnie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji, wyłącznie na żądanie Zamawiającego.

- Forma dokumentacji

Przekazana dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w jednobrzmiącej wersji papierowej i elektronicznej wraz z oświadczeniem o jej kompletności.  Dokumentacja powinna zostać opracowana w wersji drukowanej oraz elektronicznej (wszystkie pliki w PDF oraz w formatach edytowalnych np. rysunki w formacie DWG, pliki tekstowe np. w formacie DOC, kosztorysy i przedmiary w formacie ATH)

W wersji papierowej w ilości 6 egzemplarzy projektu budowlanego, w ilości 4 egzemplarzy projektu wykonawczego i wszystkich innych opracowań oraz wersji elektronicznej w ilości 2 egzemplarzy (wersja edytowalna i nieedytowalna na płycie CD) na wszystkie opracowania. Dokumentacja musi zawierać część graficzną (szkice, rzuty kondygnacji, schematyczne przekroje, widok elewacji, przejazdu i przejścia przez bramę).

Dokumentacja powinna zostać wykonana :

- w 6 egzemplarzach projekt budowlany, ile papier, ile elektronicznych?

- w 4 egzemplarzach projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja powinna zostać opracowana w wersji drukowanej oraz elektronicznej (wszystkie pliki w PDF oraz w formatach edytowalnych np. rysunki w formacie DWG, pliki tekstowe np. w formacie DOC, kosztorysy i przedmiary w formacie ATH)

- Termin wykonania

Etap I

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego uzgodnionego z MWKZ – do 30.06.2020

Etap II

Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego – do 31.08.2020

Etap III

Uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę; - do 30.09.2020

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu przy założeniu realizacji projektu w ciągu 3 lat od momentu uzyskania pozwolenia na budowę.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert

Warunkiem wstępnym uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę dokumentów poświadczających wykonanie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej 1 usługi projektowej dla obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatora zabytków.

Kryteria oceny:

80% - cena

20% - doświadczenie (ilość opracowanych dokumentacji projektowych dla obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków – 10 pkt/szt.; referencje potwierdzające wysoka jakość wykonanych prac projektowych – 5 pkt./szt.).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieuzyskania dotacji do projektu od MWKZiUM

Załącznik nr 2

O F E R T A ..................................., dnia........................... pieczątka firmowa I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 usługa : Dokumentacja projektowa - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

- w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty i doświadczenie  dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanego przedmiotu zamówienia tj. :

1.  Cena netto…../ słownie  +..%  podatku VAT w kwocie ….  = cena brutto ……/ słownie ……………

- Doświadczenie :

ilość opracowanych dokumentacji projektowych  dla obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków – ….....;

ilość referencji potwierdzających wysoką jakość wykonanych prac projektowych –……

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3  - Projekt umowy

Umowa nr     ….......

na wykonanie dokumentacji projektowej

zawarta w dniu ……………..… 2020 r. pomiędzy:

Zamawiającym:

Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, z siedzibą w Otwocku przy ul. Narutowicza 80, NIP 532-16-64-002, REGON 000676714;

reprezentowanym przez:

Dyrektora Centrum – Antoniego Błachnio

przy kontrasygnacie

Głównej Księgowej – Marii Sierpińskiej

a

Wykonawcą:

…….

……

……

……

o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego , została zawarta umowa o następującej treści: Dokumentacja projektowa - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków.

2. Zakres usługi projektowej obejmuje wykonanie Dokumentacji projektowej - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ - załącznik nr 1) oraz złożoną ofertą (załącznik nr 2), w szczególności:

1) ETAP I – Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego uzgodnionego z MWKZ szczegółowo opisane w SOPZ.

2) ETAP II - wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, szczegółowo opisane w SOPZ.

3) ETAP III - Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z jego obsługą. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca.

4. Przedmiot umowy obejmuje uzyskanie ekspertyz i opinii oraz przeprowadzenia wszelkich niezbędnych do realizacji projektu uzgodnień, w tym uzgodnień ZUD, uzgodnień z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Otwocku, BHP, P. POŻ i innych niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę;

5. Opracowania dokumentacji projektowej należy sporządzić w formie pisemnej  w ilości 5 egzemplarzy oraz w wersji  elektronicznej (2szt) na nośniku fizycznym. Dokumentację projektową w formie elektronicznej należy przekazać w odpowiednich formatach: opisy i obliczenia – plik w formacie pdf oraz Word lub Excel, opracowania rysunkowe – plik pdf oraz dwg.

6. Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji zgodnie z wymogami prawnymi zawartymi m.in. w:

a) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz.739),

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1218) i aktach wykonawczych,

c) Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462),

d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zm. Dz. U. 2005 r., Nr 75, poz. 664),

e) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

f) Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 r. poz.620) i aktach wykonawczych do ustaw,

g) Polskich i Europejskich Normach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, warunkach technicznych, katalogach producentów wyrobów budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 881).

TERMIN REALIZACJI

§ 2.

Terminy wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się następująco:

1) ETAP I – do dnia 30.06.2020 r..

2) ETAP II - do dnia 31.08.2020 r.

3) ETAP III - do dnia 30.09.2020 r.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3.

1. Wykonawca oświadcza, że prace wykona, rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz, że posiada odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do realizacji zakresu określonego w § 1. niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzenia rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy innym osobom w części lub całości.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego, opracowaną dokumentację w formie i ilościach egzemplarzy określonych w § 1. protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Wykonawca dostarczy dokumentację projektową z oświadczeniem o jej kompletności oraz zgodności z umową, jak również z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu …. dni roboczych licząc od daty doręczenia dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego.

4. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, informacja pisemna z podaniem przyczyn nie przyjęcia jej powinna nastąpić w terminie, o którym mowa w punkcie 3.

5. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych w toku realizacji zadania, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia.

6. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7.

WYNAGRODZENIE

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: .......................... ( słownie: .......................................................................................) w tym 23 % podatek VAT,

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie wypłacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru  przedmiotu niniejszej umowy, w terminie …… dni od dnia otrzymania faktury (rachunku) od Wykonawcy.

3. Za datę realizacji płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Wykonawca wskazuje następujący numer rachunku i nazwę banku dla dokonywania płatności wynikających z niniejszej umowy: ...................................................................................

5. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy, z wyłączeniem podatku VAT jako elementu niezależnego od stron umowy.

6. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.

7. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

KARY UMOWNE

§ 6.

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:

A) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy,

B) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy,

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia poszczególnych etapów realizacji umowy określonych w § 2 umowy,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

ROZWIĄZANIE UMOWY I JEJ ZMIANY

§ 7.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania (odstąpienia bądź wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wynagrodzenia) oraz naliczenia kary określonej w § 6, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych przedmiotem Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania do realizacji przekazanego przez Zamawiającego,

b) okres opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu dokumentacji projektowej lub jej części przekroczy okres co najmniej czternastu dni od terminów określonych w § 2,

2. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 8.

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na niżej wymienionych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji, przy użyciu każdej możliwej techniki;

b) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie;

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono;

d) wykorzystania utworów do realizacji robót i wykorzystania w celu wykonania innych projektów dotyczących przedmiotowego obiektu.

3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Zamawiający								Wykonawca