Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP/26.17. ZO.1.2020                                   		              Otwock, dn. 17.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  usługi/ roboty budowlane

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa  :

„Ogród sensoryczny przy Hospicjum Stacjonarnym MCLChPiG” ul. Narutowicza 80,

05-400 Otwock.

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1, 2, 3  do zapytania ofertowego

2.Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania (etapy) .

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona w terminie  do 15.10.2020 .

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zampub@otwock-szpital.pl, lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock,

ul. Narutowicza 80 do dnia 24.07.2020r do godz. 10:00 .

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:           www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium wyboru | Znaczenie |
| --- | --- |
| 1. Cena oferty | 80,00% |
| 2. Gwarancja | 20,00% |

Kryteria oceny:

80% - cena brutto

20% - okres gwarancji (2 lata  – 10%; 3 lata i więcej – 20% , przy założeniu że 1% równa się 1pkt.)

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

  - Opis przedmiotu zamówienia

  - Projekt  budowlany

  - Projekt elektryczny

  - Wzór formularza ofertowego

  - Wzór umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 				                Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodu sensorycznego o powierzchni 624 m²  na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ulicy Narutowicza 80 w Otwocku na działkach ewidencyjnych  nr 58/1, 58/2, 58/3, 58/4 obr. 82   przy Hospicjum Stacjonarnym z przeznaczeniem dla pacjentów  zgodnie  z  załączoną dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego.

Celem zadania jest utworzenie i zagospodarowanie ogrodu sensorycznego, który pozwoli pacjentom na opuszczenie budynku i przebywanie w otoczeniu przyrody. Ogród sensoryczny pozwoli także na wykorzystanie hortiterapii w leczeniu pacjentów hospicjum. Stworzenie warunków do rehabilitacji poprzez stymulację zmysłów (wzroku, zapachu, dotyku oraz dźwięku) pozytywnie wpłynie na komfort ich pobytu w placówce. Do terapii wykorzystane zostaną pachnące i kolorowe rośliny, odgłosy przyrody oraz elementy małej architektury, kolorowe podświetlenia ogrodu.

Wszystkie rozwiązania infrastrukturalne muszą być dostosowane do potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych.

MCLChPiG wytyczyło i przeznaczyło teren pod ww. inwestycje oraz wykonało dokumentację projektową (Projekt budowy obiektów małej architektury, projekt elektryczny).

Zakres prac  podzielony na trzy etapy:

I etap – Roboty budowlane obejmujące :

- roboty rozbiórkowe, w tym demontaż nawierzchni chodnikowej

- dostarczenie i montaż drzwi wejściowych,

- likwidacja okien piwnicznych w miejscu pochylni

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych wraz z balustradami

II etap – przygotowanie infrastruktury dla ogrodu sensorycznego

  - nawierzchnie chodnikowe,

  - roboty elektryczne – wykonanie instalacji elektrycznej według projektu elektrycznego

III etap – projekt i wykonanie ogrodu obejmujące :

- przedstawienie koncepcji nasadzeń (wymagana akceptacja zamawiającego)

- usunięcie roślinności, wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi

- obiekty małej architektury- altana ogrodowa o wym. 5,0 m  x 5,0 m – 1 szt., ławki ogrodowe  o długości 180 cm.  z pergolą-drewnianą -  3 szt., ławka bujana zadaszona o dł. 180 cm,

- dostawa i montaż elementów wyposażenia ogrodu: karmniki dla ptaków – 3 szt , budki lęgowe – 2 szt, poidełka – 2 szt, urządzenia imitujące odgłosy ptaków, dostawa i montaż nagłośnienia w altanie,

- roboty wodne - oczko wodne o wymiarach 240x300x60cm o pojemności ok1500 l

- dostawa i montaż systemu nawadniania

- wykonanie ogrodzenia – ogrodzenie systemowe na kotwach +/- 100 metrów  (nasadzenie na ogrodzeniu  pnączy)

- dostawa i montaż 10 szt. dużych donic z kwiatami (róże , pelargonie, dalie, astry)

- wykonanie ogródka ziołowego

- nasadzenia  - nawiezienie ziemi, rozłożenie geowłókniny, wykonanie trawników, dostawa i nasadzenie roślin, minimalnie: jabłoń, śliwa , dereń, perukowiec, bez – 3 szt., jaśmin, hortensja – 10 szt., lawenda, - 10 szt. (inne rośliny do uzgodnienia, nie mniej niż 30 dodatkowych sztuk)

Projekt zagospodarowania ogrodu musi zostać zaakceptowany przez Zlecającego.

Termin rozpoczęcia prac  - 15 sierpnia  2020 r.

Termin zakończenia prac - 15 września 2020 r.  		  - I  etap

- 30 września 2020r.                   - II etap

- 15 października 2020 r.  	  - III etap

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi przez Wykonawcę będzie dołączony do faktury „Protokół końcowy odbioru” wykonanych prac  pod względem zgodności z  dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy. W imieniu Zamawiającego czynności kontrole będzie wykonywał także Inspektor Nadzoru budowlanego

Wszystkie nasadzenia zostaną objęte gwarancją wykonawcy i stałą pielęgnacją w okresie gwarancyjnym min. 12 miesięcy.

Kryteria oceny :

Cena 80%

Okres gwarancji 20%

( 2 lata – 10%, 3 lata – 20%).

Załącznik nr 4

O F E R T A ..................................., dnia........................... pieczątka firmowa I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 usługa / roboty budowlane : „Ogród sensoryczny przy Hospicjum Stacjonarnym MCLChPiG” ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

- w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty i doświadczenie  dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanego przedmiotu zamówienia tj. :

I zadanie – Roboty budowlane:

1.  Cena netto…../ słownie  +..%  podatku VAT w kwocie ….  = cena brutto ……/ słownie ……………

- Okres gwarancji :

2 lata – ….....

≥ 3 lata  –……

II zadanie – przygotowanie infrastruktury dla ogrodu sensorycznego:

1.  Cena netto…../ słownie  +..%  podatku VAT w kwocie ….  = cena brutto ……/ słownie ……………

  - Okres gwarancji :

2 lata – ….....

≥ 3 lata  –……

III zadanie – projekt i wykonanie ogrodu:

    - Cena netto…../ słownie  +..%  podatku VAT w kwocie ….  = cena brutto ……/ słownie ……………

2. Okres gwarancji :

2 lata – ….....

≥ 3 lata  –……

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 5  - Projekt umowy

UMOWA Nr ………/17 ZO/ 2020.

Zawarta w dniu …………..........…2020roku w Otwocku

pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, z siedzibą w Otwocku przy ul. Narutowicza 80,

reprezentowanym przez:

Antoniego Błachnio		- Dyrektora

przy kontrasygnacie

Marii Sierpińskiej 		- Głównej Księgowej

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Etapy nr……….ogrodu sensorycznego na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ulicy Narutowicza 80 w Otwocku o powierzchni 624 m² na działkach ewidencyjnych  nr 58/1, 58/2, 58/3, 58/4 obr. 82 zgodnie z  załączoną dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego .

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w ofercie Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr 1) oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy).

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany  przez Wykonawcę,  przy pomocy sprzętu  Wykonawcy.

2. Wykonawca będzie realizował roboty w taki sposób, aby nie utrudniać pracy personelu szpitala.

§ 3

1. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego, w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie wskazał  jaką część przedmiotu zamówienia będzie wykonywał podwykonawca.

2. Stosownie do art. 6471 § 2 KC Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą od dokonania odpowiednich zmian w umowie Wykonawcy z podwykonawcą oraz w niniejszej umowie.

§ 4

- Prace wykonania ogrodu sensorycznego obejmują 3 etapy:

Rozpoczęcie prac I etapu – 15 sierpnia 2020r.

Termin zakończenia prac  -  15 września 2020 r. – I etap

- 30 września 2020r.     – II etap

- 15 października 2020r.  – III etap

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1.

w terminie do dnia …………….2020r.

3. Wszelkie koszty powstałe na etapie realizacji umowy obciążają Wykonawcę.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów, urządzeń, narzędzi i innych rzeczy stanowiących własność Wykonawcy, przechowywanych w związku z realizacją przedmiotu umowy na terenie siedziby Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonanie zadania Wykonawca zgłosi Zamawiającemu.

2. Potwierdzenie poprawności realizacji zadania ( protokół końcowy odbioru robót  zgodnie z  załączoną dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego ) stanowi podstawę do wystawienia faktury.

3. Jeżeli sposób i zakres realizacji zadania nie będzie zgodny z załączoną dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w przedmiocie Zamówienia.

4. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia czynności należących do przedmiotu umowy lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. O usunięciu wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego.

7. Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić.

8. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu odbioru, strony uznają, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo  odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.

§ 6

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci cenę umowną  na podstawie faktury  wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

2. Wynagrodzenie w kwocie brutto …………………………. zł (słownie: …………………….. i 00/100 zł) w tym podatek VAT (23 %).  Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru bezusterkowego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

4. Wykonawcę obowiązuje zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z wykonania niniejszego zamówienia na rzecz innych podmiotów.

§ 7

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji  wynosi …………………. miesiące i liczy się od dnia dokonania  odbioru  przedmiotu umowy.

2.W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji  wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady  (ujawnione w okresie gwarancji) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

3.W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 8 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.

4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego zadania, jako załącznik do protokołu odbioru.

§ 8

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (zadania) określonego w § 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia.

2) Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

§ 9

Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych terminów wykonania przedmiotu umowy, w tym realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnie z  załączoną dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego .

§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Oferta wykonawcy ( załącznik nr 1)

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 2)

Zamawiający 							                           Wykonawca